UMOWA O WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO – WODNEGO

zawarta w dniu ........................................ w ........................................ pomiędzy:

Wykonawcą:

........................................................................................................
Nazwa firmy: .......................................................................................
Adres siedziby: ....................................................................................
NIP: .................................................... REGON: ....................................................
KRS / CEIDG: ........................................................................................
tel.: .................................................... e-mail: ....................................................
reprezentowanym przez: ............................................................................

a

Zamawiającym:

Imię i nazwisko / nazwa: ..........................................................................
Adres: ....................................................................................................
PESEL / NIP: ..........................................................................................
tel.: .................................................... e-mail: ....................................................

zwanymi dalej odpowiednio „Wykonawcą” i „Zamawiającym”.

### §1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania instalację wodnego ogrzewania podłogowego w budynku położonym pod adresem:

........................................................................................................

- Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w systemie mokrym, z rurami grzewczymi mocowanymi do izolacji termicznej za pomocą klipsów/takerów, zgodnie z zakresem określonym w niniejszej umowie, ofercie oraz Załączniku Technicznym.

- Szczegółowy zakres prac, rodzaj zastosowanych materiałów, średnice rur, rozstaw rur, liczba obiegów, lokalizacja rozdzielaczy oraz pozostałe parametry określa:
a) niniejsza umowa,
b) oferta Wykonawcy nr ................................ z dnia ................................,
c) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna,
d) zaakceptowany rysunek/schemat wykonawczy, jeżeli został sporządzony.

- Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią integralną część umowy.

- W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają, w kolejności:

  - niniejsza umowa,

  - zaakceptowane pisemne zmiany do umowy,

  - Załącznik Techniczny,

  - oferta,

  - rysunek wykonawczy – z zastrzeżeniem, że w zakresie technicznym rysunek może uszczegóławiać sposób prowadzenia instalacji.

### §2. Zakres prac Wykonawcy

- W zakresie umowy Wykonawca wykonuje w szczególności:

  - przygotowanie i rozplanowanie obiegów ogrzewania podłogowego,

  - montaż rur grzewczych na przygotowanej izolacji termicznej,

  - wykonanie podejść do rozdzielaczy,

  - montaż rozdzielaczy, jeżeli został ujęty w ofercie,

  - oznaczenie obiegów,

  - wykonanie niezbędnych połączeń instalacyjnych,

  - napełnienie i odpowietrzenie wykonanej instalacji,

  - wykonanie próby szczelności zgodnie z przyjętą technologią i właściwymi wymaganiami technicznymi,

  - sporządzenie protokołu próby szczelności,

  - przekazanie Zamawiającemu informacji o wykonanej instalacji.

- Zakres obejmuje wyłącznie prace wskazane w umowie i ofercie. Prace niewymienione nie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, Wykonawca nie wykonuje:

  - izolacji termicznej podłogi ze styropianu,

  - wykonania i naprawy podłoża konstrukcyjnego,

  - wykonania jastrychu/wylewki,

  - wykonania posadzek i warstw wykończeniowych,

  - wykonania tynków,

  - wykonania instalacji elektrycznej,

  - wykonania instalacji źródła ciepła,

  - montażu lub uruchomienia pompy ciepła, kotła lub innego źródła ciepła, chyba że zostało to wyraźnie ujęte w ofercie,

  - wykonania instalacji elektrycznej sterowania ogrzewaniem,

  - wykonania automatyki źródła ciepła,

  - wykonania elementów nieujętych w ofercie,

  - napraw szkód powstałych wskutek działań innych ekip po zakończeniu prac Wykonawcy.

- Montaż siłowników, termostatów, automatyki oraz uruchomienie całego systemu grzewczego stanowi odrębny zakres, jeżeli nie został jednoznacznie wskazany w ofercie.

### §3. Dokumentacja i sposób zaprojektowania instalacji

- Instalacja jest wykonywana:
☐ na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,
☐ na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez uprawnionego projektanta,
☐ na podstawie opracowania technicznego / schematu wykonawczego Wykonawcy w zakresie objętym ofertą.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonuje pełnego projektu instalacji, sporządzony przez niego rysunek rozdzielaczy i rozkład rur stanowi dokumentację wykonawczą i nie jest projektem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, chyba że strony wyraźnie ustalą inaczej.

- W przypadku wykonywania instalacji na podstawie dokumentacji Zamawiającego lub osoby trzeciej Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z przekazaną dokumentacją w zakresie objętym umową.

- Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że dokumentacja, materiał, podłoże lub warunki na budowie mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie instalacji, zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed wykonaniem spornych prac.

- Wykonawca nie odpowiada za błędy lub niekompletność dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego lub osobę trzecią, jeżeli po zachowaniu należytej staranności nie było podstaw do ich stwierdzenia.

### §4. Warunki rozpoczęcia prac

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przed rozpoczęciem prac:

  - dostęp do budynku i pomieszczeń,

  - możliwość bezpiecznego prowadzenia robót,

  - gotową konstrukcję podłogi zgodną z projektem,

  - prawidłowo wykonane i stabilne podłoże,

  - prawidłowo ułożoną izolację termiczną, jeżeli nie jest ona przedmiotem umowy,

  - odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku, umożliwiającą wykonanie prac,

  - dostęp do energii elektrycznej i wody, jeżeli są niezbędne do wykonania prac,

  - informacje o przebiegu instalacji i innych elementów znajdujących się w warstwach podłogi.

- Izolacja termiczna, na której montowana jest instalacja, musi być ułożona stabilnie, bez miejscowych zapadnięć i bez uszkodzeń uniemożliwiających prawidłowe zamocowanie rur.

- Wykonawca może odmówić rozpoczęcia prac do czasu usunięcia stwierdzonych przeszkód technicznych.

- Jeżeli usunięcie przeszkód powoduje dodatkowe koszty lub konieczność dodatkowych prac, ich wykonanie wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

### §5. Dylatacje i taśma brzegowa

- Zamawiający zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu przekazać Wykonawcy informację o:

  - lokalizacji istniejących dylatacji konstrukcyjnych,

  - planowanych dylatacjach jastrychu,

  - lokalizacji progów drzwiowych i innych miejsc, w których przewidziano dylatację,

  - przebiegu dylatacji wynikającym z dokumentacji budowlanej lub technologii wykonania posadzki.

- Obieg grzewczy nie może przechodzić przez dylatację bez zastosowania rozwiązania technicznego przewidzianego dla tego miejsca.

- W miejscach przejścia przewodu przez dylatację stosuje się rurę ochronną/peszel zgodnie z przyjętym rozwiązaniem wykonawczym.

- Jeżeli Zamawiający lub kierownik budowy nie przekaże Wykonawcy informacji o planowanym przebiegu dylatacji przed rozpoczęciem montażu, Wykonawca może zastosować rozwiązanie przewidziane w Załączniku Technicznym, w szczególności prowadzenie przewodów w rurach ochronnych w miejscach wymagających zabezpieczenia.

- Wykonawca nie odpowiada za skutki niewłaściwego wykonania dylatacji przez inną ekipę, jeżeli Wykonawca wykonał instalację zgodnie z przekazanymi informacjami.

- Taśma brzegowa:
☐ jest w zakresie Wykonawcy,
☐ jest w zakresie wykonawcy jastrychu,
☐ dostarcza ją Zamawiający, a montuje Wykonawca.

- Jeżeli taśma brzegowa lub wykonanie dylatacji nie są objęte zakresem Wykonawcy, odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie ponosi podmiot, który je wykonuje.

### §6. Zasady wykonania instalacji

- Instalacja zostanie wykonana zgodnie z:

  - dokumentacją techniczną,

  - zasadami wiedzy technicznej,

  - wymaganiami technicznymi producentów zastosowanych materiałów,

  - postanowieniami Załącznika Technicznego,

  - normami wskazanymi w §15.

- Rozstaw rur zostanie określony w dokumentacji lub Załączniku Technicznym.

- Trasa każdego obiegu zostanie wykonana w sposób umożliwiający prawidłową pracę instalacji, odpowietrzenie oraz regulację hydrauliczną.

- Rury należy prowadzić w sposób ograniczający ryzyko ich uszkodzenia przez kolejne ekipy budowlane.

- Po wykonaniu instalacji Wykonawca oznacza poszczególne obiegi zgodnie z przyjętym schematem.

- Położenie rur, rozdzielaczy i innych elementów instalacji może zostać udokumentowane fotografiami wykonanymi przez Wykonawcę.

- Wykonawca może wykonać dokumentację fotograficzną instalacji jako dokumentację robót zanikających.

### §7. Próba szczelności i przekazanie instalacji

- Przed zakryciem instalacji przez jastrych instalacja zostanie poddana próbie szczelności.

- Parametry próby wynikają z obowiązujących wymagań technicznych, przyjętej technologii oraz dokumentacji producentów zastosowanych elementów.

- Próbę należy wykonać z użyciem czynnika oraz przy ciśnieniu odpowiednim dla zastosowanych elementów instalacji.

- Wynik próby zostanie potwierdzony protokołem.

- Do czasu wykonania jastrychu instalacja powinna pozostawać pod nadzorem Zamawiającego lub wykonawcy jastrychu w sposób określony w protokole i dokumentacji technicznej.

- Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że od chwili zakończenia robót Wykonawcy instalacja może zostać uszkodzona przez:

  - chodzenie po nieosłoniętej instalacji,

  - transport materiałów,

  - kotwienie innych elementów,

  - wiercenie,

  - cięcie,

  - montaż innych instalacji,

  - wykonywanie jastrychu,

  - prace innych ekip.

- Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia instalacji powstałe po jej odbiorze, jeżeli nie wynikają one z wad wykonawczych istniejących przed odbiorem.

### §8. Jastrych / wylewka

- Wykonanie jastrychu nie jest przedmiotem umowy, chyba że oferta stanowi inaczej.

- Za dobór rodzaju jastrychu, jego grubość, klasę, skład, zbrojenie, dylatacje, warunki dojrzewania i wykonanie odpowiada wykonawca jastrychu w zakresie powierzonych mu prac.

- Wykonawca instalacji nie odpowiada za pękanie jastrychu, odspajanie jastrychu, uszkodzenia powierzchni posadzki lub inne skutki nieprawidłowego wykonania jastrychu, jeżeli nie wynikają one z nieprawidłowości instalacji wykonanej przez Wykonawcę.

- Wykonawca jastrychu zobowiązany jest wykonywać swoje prace w sposób niepowodujący uszkodzenia instalacji.

- Jeżeli podczas wykonywania jastrychu dojdzie do uszkodzenia rury lub elementu instalacji, należy przerwać prace w miejscu uszkodzenia i niezwłocznie poinformować Wykonawcę instalacji.

### §9. Uruchomienie i regulacja instalacji

- Wykonanie instalacji podłogowej nie jest równoznaczne z uruchomieniem całego systemu grzewczego budynku.

- Uruchomienie źródła ciepła, ustawienie temperatury zasilania, automatyki pogodowej, krzywej grzewczej, bufora, pompy ciepła, kotła lub innych urządzeń nie jest przedmiotem umowy, chyba że oferta stanowi inaczej.

- Wykonawca może dokonać wstępnej regulacji przepływów na rozdzielaczu zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

- Ostateczna regulacja hydrauliczna może wymagać pracy instalacji przy rzeczywistych parametrach źródła ciepła oraz po zakończeniu pozostałych prac budowlanych.

- Wykonawca nie gwarantuje osiągnięcia konkretnej temperatury powietrza w pomieszczeniach, jeżeli na jej osiągnięcie wpływają elementy pozostające poza zakresem niniejszej umowy, w szczególności:

  - izolacyjność budynku,

  - straty ciepła,

  - moc źródła ciepła,

  - parametry zasilania,

  - regulacja automatyki,

  - rodzaj i opór cieplny okładziny podłogowej,

  - sposób użytkowania budynku,

  - nieprawidłowe działanie urządzeń innych wykonawców.

### §10. Materiały dostarczone przez Zamawiającego

- Jeżeli materiały dostarcza Zamawiający, ponosi on odpowiedzialność za ich jakość, pochodzenie, właściwości oraz przydatność do zastosowania w instalacji.

- Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o stwierdzonych przed rozpoczęciem lub w trakcie robót wadach materiałów, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie instalacji.

- W przypadku zastosowania materiałów dostarczonych przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z właściwości tych materiałów, ich niezgodności z wymaganiami technicznymi lub nieprawidłowego przechowywania, jeżeli przyczyna wady leży po stronie tych materiałów.

### §11. Roboty dodatkowe i zmiany

- Robotami dodatkowymi są prace nieobjęte zakresem umowy lub wynikające ze zmiany decyzji Zamawiającego, projektu albo warunków zastanych na budowie.

- Roboty dodatkowe wymagają uzgodnienia zakresu i wynagrodzenia.

- W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych z przyczyn technicznych ujawnionych po rozpoczęciu prac Wykonawca informuje Zamawiającego o zakresie tych prac przed ich wykonaniem, o ile pozwalają na to warunki na budowie.

- Zmiany przebiegu obiegów, lokalizacji rozdzielaczy, średnic rur, rozstawu lub innych istotnych parametrów po wykonaniu części robót mogą powodować dodatkowe wynagrodzenie.

### §12. Termin wykonania

- Planowany termin rozpoczęcia prac: ....................................................

- Planowany termin zakończenia prac: ....................................................

- Termin może ulec zmianie, jeżeli wystąpią przeszkody niezależne od Wykonawcy, w szczególności:

  - brak przygotowania placu budowy,

  - brak dostępu do obiektu,

  - opóźnienia innych wykonawców,

  - konieczność usunięcia wad podłoża,

  - zmiany dokumentacji,

  - brak materiałów po stronie Zamawiającego,

  - warunki uniemożliwiające bezpieczne wykonanie prac.

- Opóźnienie spowodowane koniecznością wykonania prac przez inne ekipy lub brakiem współdziałania Zamawiającego nie stanowi opóźnienia Wykonawcy.

### §13. Wynagrodzenie i płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

........................................ zł netto
VAT: ........................................
........................................ zł brutto.

- Wynagrodzenie ma charakter:
☐ ryczałtowy,
☐ kosztorysowy.

- Terminy płatności:

Zaliczka: ........................................ zł, płatna do ........................................

I rata: ........................................ zł, płatna ........................................

II rata: ........................................ zł, płatna ........................................

Pozostała kwota: ........................................ zł, płatna ........................................

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Materiały lub prace dodatkowe niewskazane w ofercie mogą zostać rozliczone odrębnie na podstawie uzgodnienia stron.

### §14. Odbiór

- Po zakończeniu prac Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru.

- Odbiór obejmuje w szczególności:

  - wizualną ocenę wykonanych prac,

  - sprawdzenie zgodności z zakresem umowy,

  - weryfikację oznaczenia obiegów,

  - potwierdzenie wykonania próby szczelności,

  - przekazanie dokumentacji wskazanej w umowie.

- Usterki lub uwagi stwierdzone podczas odbioru zostaną wpisane do protokołu wraz z terminem ich usunięcia, jeżeli są zasadne.

- Usterki niemające wpływu na możliwość bezpiecznego zakrycia instalacji nie stanowią podstawy do odmowy odbioru całego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku wad uniemożliwiających prawidłowe wykonanie lub zakrycie instalacji odbiór może zostać odroczony do czasu ich usunięcia.

### §15. Normy, przepisy i zasady techniczne

- Instalacja wykonywana jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej oraz – w zakresie przyjętym niniejszą umową – następujących Polskich Norm:

  - PN-EN 1264-1:2021-10 – Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego – Część 1: Definicje i symbole;

  - PN-EN 1264-2:2021-10 – Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego – Część 2: metody określania mocy cieplnej;

  - PN-EN 1264-3:2021-10 – Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego – Część 3: Wymiarowanie;

  - PN-EN 1264-4:2021-10 – Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego – Część 4: Instalowanie;

  - PN-EN 14336:2025-11 – Instalacje grzewcze w budynkach – Montaż i przekazanie do eksploatacji wodnych systemów grzewczych i chłodzących;

  - PN-EN 12831-1:2017-08 – Charakterystyka energetyczna budynków – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – Część 1, w zakresie dotyczącym określenia obciążenia cieplnego budynku.

- W przypadku zmiany lub zastąpienia powyższych norm zastosowanie ma ich aktualne wydanie, o ile strony nie postanowią inaczej i nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

- W odniesieniu do poszczególnych materiałów i elementów instalacji stosuje się również wymagania producentów oraz dokumentację techniczną tych wyrobów.

### §16. Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca odpowiada za prawidłowość wykonania prac objętych umową w zakresie wynikającym z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca nie odpowiada za elementy instalacji lub budynku pozostające poza zakresem jego prac, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej.

- W szczególności odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad:

  - konstrukcji budynku,

  - izolacji wykonanej przez inną ekipę,

  - jastrychu,

  - posadzki,

  - źródła ciepła,

  - automatyki,

  - instalacji elektrycznych,

  - instalacji innych wykonawców,

  - materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, jeżeli wada wynika z właściwości tych materiałów.

- Powyższe ograniczenia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy za szkody lub wady powstałe z jego winy w zakresie, w jakim odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

### §17. Gwarancja i odpowiedzialność za wady

- Wykonawca udziela na wykonane przez siebie prace gwarancji na okres:

........................................ miesięcy od dnia odbioru.

- Gwarancja obejmuje w szczególności wady wykonawcze instalacji powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:

  - ingerencji osób trzecich,

  - wiercenia, kotwienia, cięcia lub innych prac w podłodze,

  - uszkodzenia rur przez inne ekipy,

  - niewłaściwego wykonania jastrychu,

  - nieprawidłowej eksploatacji,

  - zamrożenia instalacji,

  - niewłaściwych parametrów pracy źródła ciepła,

  - zastosowania nieprawidłowych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

  - samowolnych zmian instalacji.

- Udzielona gwarancja nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

### §18. Zamrożenie instalacji

- Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego nie może zostać narażona na zamarznięcie.

- Jeżeli instalacja zostanie napełniona wodą przed uruchomieniem źródła ciepła, Zamawiający zobowiązuje się zapewnić temperaturę budynku uniemożliwiającą zamarznięcie instalacji albo uzgodnić z Wykonawcą inne zabezpieczenie.

- Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikające z zamarznięcia instalacji po jej przekazaniu Zamawiającemu.

### §19. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany zakresu, wynagrodzenia lub istotnych warunków umowy wymagają formy dokumentowej lub pisemnej, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

- Uzgodnienia dokonane pocztą elektroniczną mogą stanowić podstawę wykonania dodatkowych prac, jeżeli pozwalają jednoznacznie ustalić ich zakres i wynagrodzenie.

### §20. Postanowienia dotyczące konsumenta

- Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, do umowy stosuje się przepisy dotyczące ochrony konsumentów w zakresie, w jakim mają zastosowanie.

- Jeżeli umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Zamawiającemu przysługują prawa wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

- Jeżeli Zamawiający zażąda rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, żądanie takie powinno zostać złożone w sposób wymagany przepisami prawa.

- W przypadku przepisów chroniących konsumenta postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw Zamawiającego przyznanych mu bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

### §21. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac Wykonawca przekazuje – w zakresie określonym ofertą – następującą dokumentację:

☐ protokół próby szczelności,
☐ schemat instalacji,
☐ wykaz obiegów i długości rur,
☐ zdjęcia instalacji przed wykonaniem jastrychu,
☐ informacje dotyczące rozdzielaczy,
☐ instrukcję użytkowania,
☐ inne: ....................................................................................

### §22. Odpowiedzialność za inne roboty budowlane

- Każda ze stron odpowiada za zakres robót, który został jej powierzony.

- Zamawiający zobowiązuje się poinformować innych wykonawców o przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego przed wykonaniem prac mogących ją uszkodzić.

- Dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji może służyć do ustalenia przebiegu rur i lokalizacji poszczególnych obiegów.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji przez osoby trzecie po jej odbiorze.

### §23. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące procesu budowlanego i ochrony konsumentów, odpowiednio do statusu Zamawiającego i charakteru wykonywanych prac.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron / zawarto w formie elektronicznej.

- Integralną część umowy stanowią załączniki wymienione w umowie.

WYKONAWCA
............................................................

ZAMAWIAJĄCY
............................................................